Обгрунтування здійснення закупівлі «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №36 Вінницької міської ради" по вул. Київська,124 в м. Вінниці» (коригування 2) та її технічні, кількісні і якісні характеристики

Закупівля робіт по об’єкту «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №36 Вінницької міської ради" по вул. Київська,124 в м. Вінниці» здійснюється у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі».

Необхідність виконання будівельних робіт виникла у зв’язку із збройною агресією російської федерації та відповідно введенням воєнного стану на території України згідно Указів Президента України від 23.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та від 23.02.2022 № 63/2022 «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України».

Роботи, які будуть виконуватись при будівництві протирадіаційного укриття, передбачено проектною документацією по об’єкту. Серед них, основні види робіт:

- земляні роботи

- улаштування фундаментної плити;

- улаштування конструкцій ПРУ;

- улаштування вентканалів;

- внутрішнє опорядження;

- улаштування зовнішніх входів, в тому числі для маломобільних груп населення;

- улаштування зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж;

- влаштування системи відеоспостереження;

- пусконалагоджувальні роботи.

Враховуючи виявлені додаткові роботи під час виконання основних робіт, які не враховано в проєктній документації, було проведено її коригування. Додаткові роботи, які будуть виконуватись при виконанні будівельних робіт:

- змінено точку підключення мережі теплопостачання;

- загально будівельні роботи;

- внутрішні сантехнічні роботи;

- влаштування підіймача для людей з обмеженими можливостями.

Орієнтовна загальна вартість проведення будівельних робіт, з врахування додаткових робіт – 38500000 грн.

Реалізація даного проекту дасть змогу зробити навчальний процес у закладі безпечним. При оголошенні сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» учні та педагоги зможуть убезпечити себе від потенційної небезпеки. Приміщенням ПРУ також можуть скористатись інші жителі міста, які проживають або тимчасово перебувають в даному районі.